## Slide 1
paddle_paddle
基于Kaggle数据集的
数据分析
Thanks for the support from team paddle_paddle.

## Slide 2
CONTENTS
01. 计划执行情况
Plan Execution
02.难点及应对措施
Difficulties & Countermeasures
03.项目管理工具
Project Management Tool
04.经济决策工具
Economic Decision Making Tool

## Slide 3
01
计划执行情况
Plan Execution
PART ONE

## Slide 4
计划执行情况-前端
01
1
已完成
数据导入模块
2
UI缩放功能
搜索概览页
3
窗口弹出顺序
模型参数展示
最终相关度评分
搜索详情页
4
已完成
前后端连接

## Slide 5
模型搭建与开发
模型调参
计划执行情况-后端
01
1
2
3
4
数据预处理
已完成
STEP1
特征工程
N元文法的计数特征
交叉特征的提取
STEP2
STEP3
结果预测与集成
已完成
STEP4

## Slide 6
02
难点及应对措施
Difficulties & Countermeasures
PART TWO

## Slide 7
难点及应对措施
02
1
Raw TF-IDF生成的特征高达 870k 维
TF-IDF生成的矩阵大小为 32k * 870k，但其中的非0数值仅有约1k * 5k个
高维数据，稀疏矩阵
采用SVD进行降维
采用稀疏矩阵的储存方式 csr_matrix
对高维的数据采用线性模型，节约时间

## Slide 8
难点及应对措施
02
2
不同的模型具有不同的参数，采用不用的参数有时对性能影响巨大
确定模型参数
使用hyperopt对模型参数进行选择
对每个模型确定参数空间

## Slide 9
难点及应对措施
02
3
由于数据高维和稀疏的特征，模型并没有很好地发挥效果，准确率在70%左右
模型的拟合效果并不好
提取更多的特征
特征提取时新的特征由两个或多个特征提取而来，在特征中加入非线性因素

## Slide 10
03
项目管理工具
Project Management Tool
PART THREE

## Slide 11
Project Management Tool
03
github

## Slide 12
Project Management Tool
03
VS Code 团队项目+源代码管理

## Slide 13
04
经济决策工具
Economic Decision Making Tool
PART FOUR

## Slide 14
经济决策工具
04
采用层次分析法（AHP）对项目预算进行估计
项目预算
人员开支
设计阶段开支
实现阶段开支
前端模块
后端模型
设备开支
测试阶段开支
层次分析法的步骤
1.建立层次结构模型
2.构造判断矩阵
3.层次单排序及其一致性检验

## Slide 15
经济决策工具
04
使用EXCEL生成项目报表
阶段 | 人力 | 财务科目 | 时间（天） | 成本（万）/天 | 总计（万）
项目准备阶段 | 何钺, 柴增豪, 张洛汐, 代雨洁, 周彬韬 |  |  |  | 
需求分析 | 何钺, 柴增豪, 张洛汐 | 劳务费 | 1 | 0.15 | 0.15
项目配置分析 | 代雨洁, 周彬韬 | 劳务费 | 1 | 0.2 | 0.2
设计阶段 | 何钺, 柴增豪, 张洛汐, 代雨洁, 周彬韬 |  |  |  | 
专家咨询 |  | 专家咨询费 | 1 | 0.3 | 0.3
输入界面设计 | 张洛汐 | 劳务费 | 1 | 0.05 | 0.05
搜索结果显示界面设计 | 张洛汐 | 劳务费 | 2 | 0.05 | 0.1
分析界面设计 | 张洛汐 | 劳务费 | 2 | 0.05 | 0.1
数据预处理过程设计 | 代雨洁 | 劳务费 | 5 | 0.05 | 0.25
模型设计 | 何钺，柴增豪 | 劳务费 | 4 | 0.1 | 0.4
前后端接口模块设计 | 柴增豪 | 劳务费 | 1 | 0.05 | 0.05
测试过程设计 | 周彬韬 | 劳务费 | 5 | 0.05 | 0.25
前端模块开发 | 张洛汐 |  |  |  | 
输入界面 | 张洛汐 | 劳务费 | 1 | 0.05 | 0.05
搜索结果显示界面 | 张洛汐 | 劳务费 | 2 | 0.1 | 0.1
分析界面 | 张洛汐 | 劳务费 | 4 | 0.2 | 0.2
后端模型开发 | 代雨洁，何钺，柴增豪 |  |  |  | 
专家咨询 |  | 专家咨询费 | 1 | 0.3 | 0.3
数据预处理 | 代雨洁 | 劳务费 | 4 | 0.05 | 0.45
特征工程 | 代雨洁 | 劳务费 | 5 | 0.05 | 0.45
模型训练与搭建 | 何钺，柴增豪 | 劳务费 | 8 | 0.1 | 0.8
前后端接口模块 | 柴增豪 | 劳务费 | 1 | 0.05 | 0.05
测试 |  |  | 9 |  | 
单元测试 | 周彬韬 | 劳务费 | 5 | 0.05 | 0.25
系统测试 | 周彬韬 | 劳务费 | 2 | 0.05 | 0.1
验收测试 | 周彬韬 | 劳务费 | 2 | 0.05 | 0.1
设备费用 |  | 设备费 | / | 3（总） | 3
其他费用 | 全员 | 其他费用 | 18 | 0.035 | 0.53
总计 |  |  |  |  | 8.33

## Slide 16
感谢聆听
THANK YOU FOR WATCHING
Thanks for the support from team paddle_paddle.
基于Kaggle数据集的
数据分析

## Slide 17
概要设计-模型开发-特征工程
02
1
counting of ngram(query; n), ngram(product_title; n), and ngram(product_description; n).
2
count & ratio of unique ngram(query; n), ngram(product_title; n), and ngram(product_description; n).
Counting Features
Counting of n-gram 共9个
Count & Ratio of Unique n-gram 共9个
3
binary indicator indicating whether product_description is empty.
Description Missing Indicator 共1个

## Slide 18
概要设计-模型开发-特征工程
02
1
TF-IDF features for query, product_title and product_description
2
basic cosine similarity among query, product_title, and product_description.
TF-IDF Based Features
TF-IDF Features 共3个
Basic Cosine Similarity 共3个

## Slide 19
概要设计-模型开发-特征工程
02
1
2
Distance Features
D(ngram(query, n), ngram(product_title, n))，共3种
D(ngram(query, n), ngram(product_description; n))，共3种
3
D(ngram(product_title, n), ngram(product_description, n))，共3种
Jaccard Distance:
Dice Distance:

## Slide 20
概要设计-模型开发-模型搭建
02
1
将许多弱分类器集成在一起形成一个强分类器
XGBoost Linear Regression
2
能处理高维特征，不容易产生过拟合，模型训练速度比较快，特别是对于大数据而言
RandomForest
3
寻求最优超平面使所有的样本点离着超平面的总偏差最小
SVR
hyperopt
调参工具
Accuracy
模型评判标准

## Slide 21
用户输入关键字，系统根据模型对资料库中的所有产品进行相关度的评估，按照相关度从高到低返回搜索结果。
通过这种方式，让用户直观地感受模型的性能。
概要设计-模型展示
搜索系统
02

## Slide 22
概要设计-模型展示
02
关键词
资料库
训练集
测试集
系统
模型
输入
查询
评估关键词与
每个产品的相关度
相关度
结果
搜索结果
相关度
从高到低
排序

## Slide 23
概要设计-模型展示-界面设计
02
输入关键词
搜索结果概览

## Slide 24
概要设计-模型展示-界面设计
02
相关度评分详情

## Slide 25
03
项目风险预测与对策
PROJECT RISK PREDICTION & COUNTERMEASURES
PART THREE